Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

| VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava bytových domů Bochoř, ulice Zahradní č. 395/1 a č. 396/2 - I. ETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| časová osa od předání staveniště | 1. měsíc |  |  |  | 2. měsíc |  |  |  |  |  |  |  | 3. měsíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden |  | 6. týden |  | 7. týden |  | 8. týden |  | 9. týden |  | 10. týden |  | 11. týden |  |  |  |  |  |  |  |
| způsobilé hlavní výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení spodní stavby a soklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přípravné práce a úpravy povrchů před zateplením fasád (vč. lešení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení fasád |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parapety venkovní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení půdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klempířské prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN-zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáže a bourání - balkóny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení fasád - renovace balkónů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kce zámečnické (zábradlí balkónů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| práce spojené se zateplením spodní stavby, demontáže+zemní práce+sokl+okapový chodníček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plnění bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plnění vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Oprava bytových domů Bochoř, ulice Zahradní č. 397/3, č. 398/4 a č. 399/5 - II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| časová osa od předání staveniště | 3. měsíc |  | 4. měsíc |  |  |  | 5. měsíc |  |  |  | 6. měsíc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. týden | 13. týden | 14. týden | 15. týden | 16. týden | 17. týden | 18. týden | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden |  | 23. týden | 24. týden |  | 25. týden | 26. týden |  |  |
| způsobilé hlavní výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení spodní stavby a soklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přípravné práce a úpravy povrchů před zateplením fasád (vč. lešení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení fasád |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parapety venkovní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení půdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klempířské prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN-zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáže a bourání - balkóny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zateplení fasád - renovace balkónů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kce zámečnické (zábradlí balkónů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| práce spojené se zateplením spodní stavby, demontáže+zemní práce+sokl+okapový chodníček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plnění bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plnění vč. DPH | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ................................. dne .............................

Jméno a funkce oprávněné osoby